КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ЮХНОВСКИЙ РАЙОН

##### АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ДЕРЕВНЯ ПЛОСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 марта   2016 года                                                                                             № 11

О подготовке к  безаварийному пропуску

паводковых вод в период

весеннего половодья 2016 года

На основании Закона Российской Федерации от 21.07.1997г.                  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановления Правительства РФ от 16.10.1997 г. № 1320 «Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений», Устава муниципального образования сельское поселение «Деревня Плоское», для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в 2016 году администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Плоское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать противопаводковую комиссию и утвердить ее состав (Приложение 1).

- Утвердить план основных организационно-технических мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод  в весенне-летний период 2016 года (Приложение 2) и обеспечить его выполнение.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

## Глава администрации

## МО сельское поселение

«Деревня Плоское»                                                                            О.И.Кондратьева

Приложение №1

- к постановлению администрации

- МО СП «Деревня Плоское»

- от 31.03.2016 № 11

Состав противопаводковой комиссии

| Председатель комиссии | Кондратьева Оксана Игоревна | глава администрации МО СП «Деревня Плоское» |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии | Кирюхина Надежда Анатольевна | Глава МО СП «Деревня Плоское» |
|  | Омарова Людмила Владимировна | Фельдшер Плосковского ФАП, депутат Сельской Думы |

Приложение №2

- к постановлению администрации

- МО СП «Деревня Плоское»

- от 31.03.2016 № 11

План

организационно-технических мероприятий

по пропуску весеннего половодья  на территории

муниципального образования  сельское поселение «Деревня Плоское»

на 2016 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка к пропуску половодья |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседание противопаводковой комиссии с повесткой дня: «Работа комиссии в период паводка, распределение обязанностей членов комиссии на паводковый период» | до 20.03.2016 г. | Председатель комиссии |  |  |  |
| 2 | Обследование пруда, находящегося в эксплуатации. Устранить повреждения, возникшие в зимний период | до 01.04.2016 г. | Ответственные за эксплуатацию ГТС |  |  |  |
| 3 | Определить и назначить ответственных лиц по каждому водосбросному сооружению. | до 20.03.2016 г. | Кондратьева О.И. |  |  |  |
| 4 | Очистить водосбросные трубы ото льда, мусора и посторонних предметов, препятствующих пропуску воды | до 30.03.2015 г. | Кондратьева О.И. Депутаты поселения |  |  |  |
| 5 | Обследование состояния и толщины ледового покрова | 20.03.2015 г. – 01.04.2015 г. | Ответственные за эксплуатацию ГТС |  |  |  |
| 2. Пропуск половодья |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вести постоянный контроль за наполнением пруда в д.Плоское | В период паводка | Кондратьева О.И. Депутаты поселения |  |  |  |
| 2 | Определить количество населения, проживающего в зоне возможного затопления и предупредить их о половодье | В период паводка | Кондратьева О.И. |  |  |  |
| 3 | Обеспечить общественный порядок в зоне возможной аварии и затопления паводковыми водами. | В период паводка | Кондратьева О.И.. Депутаты поселения |  |  |  |